目录

- github库管理

- date日期演化（待吸收-修剪迁移）

- verb版本演化（待上传-副本托管）

- ghub同步副本

- proj项目管理（gitflow版本管理）

- star开源复刻（开源代码参考/高星开源项目）

- 断点时间线（知识库吸收/上传/分类）

- 进度目标

- 版本规划

- 汇总灵感

断点时间线

2026-06-23 浏览器缓存清理，vscode更新

2026-06-24 仓库更名，目录原理，忽略文件，拣选电源板文件

2026-06-25 探索coilpt CLI，mermaid流程图

2026-06-26 回收发散，代理变种，配置工具，斜杠指令

2026-06-29 拣选文件，keil编译文件类型，mermaid官网与readme会话

2026-07-01 Copilot Pro

2026-06 桌面应用，知识库

2026-06 显驱C8620，应用层按键

2026-07 工作树，依赖/关联/子库，多根工作区，代码空间

2026-07 原点路径清扫

2026-07 柜机显示板电源板原理图底层搭建

进度目标

2026-06-29 上传版本0

2026-07-02 接线：加热管/门开关/ntc/流量计/风机/离子

2026-07-03 对接：洗涤泵（公座）/进水泵（焊线）/加热管（开关）/PTC（公座）

2026-07-04 版本0分支完善旧硬件测试功能

2026-06 转换实测更改点为逻辑更改点

2026-07 原理图搭建底层，驱动芯片手册C8620

2026-07 上传地球村电源板工装

版本规划

版本0适应样机

版本1复刻竞品

版本2更改硬件

版本3重构代码

汇总灵感

- 版本3：策略模式统合，功能层升级技巧，应用层抽象接口，bl开源框架MB

- 控制方式